中原工学院

南区南苑餐厅大门更换不锈钢地弹门项目

招

标

文

件

招标编号：豫教询价-2017-39

招 标 人：中原工学院

代理机构：河南省教育招标服务有限公司

日    期：二〇一七年七月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

1．总则	7

1.1项目概况	7

1.2资金来源和落实情况	7

1.3项目主要内容、招标范围、工期和质量要求	7

1.4投标人资格要求	7

1.5费用承担	8

1.6保密	8

1.7语言文字	8

1.8计量单位	8

1.9踏勘现场	8

1.10投标预备会	8

2．询价文件	8

2.1询价文件的组成	8

2.2询价文件的澄清	9

2.3询价文件的修改	9

3．投标文件	9

3.1投标文件的组成	9

3.2投标报价	10

3.3投标有效期	10

3.4投标保证金	10

3.5资格审查资料	11

3.6投标文件的编制	11

4．投标	11

4.1投标文件的密封和标记	11

4.2投标文件的递交	12

4.3投标文件的修改与撤回	12

5．开标	12

5.1开标时间和地点	12

6．评标	12

6.1评标委员会	12

6.2评标原则	13

6.3评标	13

7．合同授予	13

7.1定标方式	13

7.2中标通知	13

7.3交易服务费	13

7.4履约保证金	13

7.5签订合同	13

8．重新招标和不再招标	14

8.1重新招标	14

8.2不再招标	14

9．纪律和监督	14

9.1对招标人的纪律要求	14

9.2对投标人的纪律要求	14

9.3对评标委员会成员的纪律要求	14

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	14

9.5质疑	14

9.6 投诉	15

10．需要补充的其他内容	15

第三章  评标办法（询价）	16

第四章  合同条款及格式	17

1．通用合同条款	17

2．合同附件格式	17

3．专用合同条款	17

3.1合同价款	17

3.2工程款支付	17

3.3工程质量	17

3.4工期	17

3.5工程验收	18

3.6争议	18

3.7其它	18

4．中标服务费	18

第五章  项目工程内容及要求	20

说明：具体工程量以施工图为准。	22

第六章  投标文件格式	23

# 第一章  招标公告

中原工学院南区南苑餐厅大门更换不锈钢地弹门项目招标公告

河南省教育招标服务有限公司受中原工学院的委托，现对南区南苑餐厅大门更换不锈钢地弹门项目进行国内询价采购，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、项目名称：中原工学院南区南苑餐厅大门更换不锈钢地弹门项目

二、项目编号：豫财询价-2017-39

三、项目内容及要求：

1.项目内容：南区南苑餐厅大门更换不锈钢地弹门项目，6.8万元人民币

2.招标范围：标段工程量清单中所述内容。

3.标段划分：南区南苑餐厅大门更换不锈钢地弹门项目

4.质量要求:合格

工期要求：签订合同后25日历天内

四、投标人应具备的条件及资格：

1、投标人必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、注册于中华人民共和国境内，能独立承担民事责任能力的法人（以营业执照为准）；

3、供应商须具有门窗的经营资格；

4、提供投标人所在地检察机关出具的无行贿犯罪证明材料。

购买招标文件时需携带下列材料：

（一）.提供（营业执照、税务登记证、组织机构代码证、）、资质证书的副本原件及加盖公章的复印件（经营范围须符合本次要求）。

（二）.提供经审计的财务状况报告或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。提供加盖公章的复印件。

（三）.近期依法缴纳税收证明（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）复印件。

（四）.近期依法缴纳社会保障资金的证明（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）复印件。

（五）.提供投标人所在地检察机关出具的无行贿犯罪证明材料。

（六）.提供供应商自己承诺的参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（七）.有良好的企业信誉和社会关系处理能力，妥善协调地方关系的承诺书。

注：以上资质必须附在投标文件中

五、报名及购买询价文件时间：凡有意参加投标者，请于2017年 7 月 31 日起至2017年 8 月 3 日(北京时间，下同)止，每天8∶30至11∶30，13∶30至17∶00(法定节假日除外)前往河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市文化路80号河南财经政法大学院内老后勤小院117室）报名及购买询价文件。

六、购买询价文件要求：购买询价文件时需携带营业执照副本原件或复印件，复印件加盖投标单位章留存。复印件应注明“与原件一致”。

七、询价文件售价：询价文件 300元/套（现场购买，售后不退）。

采购方联系人：韩老师        电话：0371-62506800

联系地址：新郑市龙湖镇新校区

购买询价文件联系人：陈奇       电话0371-56058517

询价文件编写负责人：陈奇       电话0371-56058517

八、投标文件递交截止时间及开标时间：2017年8月4日上午9:30

九、投标文件递交及开标地点：河南省郑州市文化路80号河南财经政法大学院内老后勤小院，河南省教育招标服务有限公司开标室。

十、其他说明：

1.不符合投标资格的将被招标代理机构拒绝，招标代理机构对报名资料的审验并不作为投标单位资格条件的最终认定，投标单位应对资料的真实性、合规性负责；开标后，仍将由评审委员会对投标单位的资格证明材料进行资格审核，不符合项目资格条件的投标单位的投标将根据询价文件及相关规定进行处理。

2.本次招标在上述规定的时间和地点进行公开开标。届时投标人的法定代表或其授权代表务必出席开标会（携带身份证原件以备查核）。

3.本次项目招标公告、结果公示等相关信息在河南省政府采购网上公布，并视为有效送达，不再另行通知，本招标项目不举行集中答疑会，如有任何疑问请以书面、传真或电邮形式至采购代理机构释疑。

4.购买了询价文件，而不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

河南省教育招标服务有限公司

2017年7月31日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 中原工学院 |
| 1.1.3 | 招标项目负责人 | 河南省教育招标服务有限公司 联系人：陈奇 电话0371-56058517 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 中原工学院 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政预算内拨款 |
| 1.2.1 | 项目预算 | 项目A：6.8万元人民币。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 项目主要内容 | 南区南苑餐厅大门更换不锈钢地弹门项目（见第五章） |
| 1.3.2 | 招标范围 | 标段工程量清单中所述内容 |
| 1.3.3 | 工期要求 | 签订合同后25日历天内 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 项目负责人要求 | 见本项目招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 领取询价文件后自行踏勘 1.投标人对项目现场进行现场勘察，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。 2.踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 3.采购人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。 4.现场勘查时间：购买询价文件截止时间之前（其它时间勿扰，过期不候）地点：中原工学院。联系人：张老师：0376-6390761 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 于询价文件发售截止日17：00时前以书面形式提出澄清要求，送至采购代理机构，电话：0371-56058515 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 开标前3日 |
| 2.1 | 构成询价文件的其他材料 | 图纸及招标人发出的书面答疑或补充文件。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清询价文件的 截止时间 | 开标前3日 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 见本项目招标公告 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 投标保证金金额:一千三百元人民币 交纳方式：各潜在投标人在开标前将投标保证金汇（存）入招标代理机构指定的银行帐户（本项目不接受现金和支票的投标保证金交纳方式）。 开户名称：河南省教育招标服务有限公司 账 号：371903102310201 开户行：招商银行郑州分行农业路支行 保证金退还：在中标通知书发出后五个工作日内，退还未中标供应商的投标保证金（凭收款收据）；在采购合同签订后五个工作内退还中标供应商的投标保证金（凭收款收据、合同原件2份及扫描件1份、中标通知书扫描件1份、投标文件电子版1份）。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 签字或盖章要求 | 单位盖章，法定代表人或授权代理人签字 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 项目名称、项目编号，投标单位名称并加盖公章及法定代表人或授权委托人签字，并注明2017年 月 日 时前不准启封。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 见本项目招标公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 见本项目招标公告 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:3人及以上单数； 评标专家确定方式:随机抽取。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额：人民币五千元整（￥5000.00）； 交纳方式：中标人在领取中标通知书后签订合同前将履约保证金汇（存）入采购方指定银行帐户； 履约保证金退还：在项目验收合格后，甲方在支付货款时退还履约保证金（凭收款收据）。 |
| 8 | 询价文件售价 | 见本项目招标公告 |
| 9 | 承包方式 | 包工包料，保质量，保安全，包工期，包文明施工 |

## 1．总则

### 1.1项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标项目负责人：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本工程建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3项目主要内容、招标范围、工期和质量要求

1.3.1 项目主要内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.3 工期：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一。

(l）为投标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）凡本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本工程的监理人；

(4）为本工程的代建人；

(5）为本工程提供招标代理服务的；

(6）与本工程的监理人或代建人同为一个法定代表人的；

(7）与本工程的监理人或代建人相互控股或参股的；

(8）与本工程的监理人或代建人相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标、严重违约或重大工程质量问题的。

### 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对询价文件和投标文件中的商业和技术等内容保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9踏勘现场

1.9.1投标人领取询价文件后自行踏勘本工程现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定不召开投标预备会。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在规定时间内澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买询价文件的投标人。该澄清内容为询价文件的组成部分。

## 2．询价文件

### 2.1询价文件的组成

本询价文件包括：

(1）投标人须知；

(2）总则；

(3）评标办法（询价）；

(4）合同条款及格式；

(5）项目内容及要求；

(6）投标文件格式；

(7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对询价文件所作的澄清、修改，构成询价文件的组成部分。

### 2.2询价文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向河南省教育招标服务有限公司提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对询价文件予以澄清。

2.2.2询价文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间以书面形式发给所有购买询价文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间不足规定的时间，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知河南省教育招标服务有限公司，确认己收到该澄清。

### 2.3询价文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改询价文件，并通知所有已购买询价文件的投标人。如果修改询价文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知河南省教育招标服务有限公司，确认己收到该修改。

## 3．投标文件

### 3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

(l）投标函；

(2）投标文件汇总表；

（3）法定代表人身份证明；

(4）授权委托书；

（5）投标保证金；

(6）反商业贿赂承诺书；

(7）工程预算书；

(8）施工组织设计；

(9）项目管理机构；

(10）资格审查资料；

(l1）服务承诺；

(12）投标人须知前附表规定的其他材料。

### 3.2投标报价

投标人投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第七章中的“工程预算书”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

### 3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，河南省教育招标服务有限公司以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4投标保证金

3.4.1投标保证金：投标人应提交的投标保证金额详见“投标人须知前附表”，投标保证金作为其投标的重要一部分，是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，在因投标人的行为使招标人的权益受到损害时，投标人的投标保证金将不予退还。

3.4.2保证金的交纳方式：投标保证金结算凭证上的交纳人名称必须与投标人名称完全相一致，否则，将视为无效投标保证金，拒收其投标文件。

3.4.3未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

3.4.4保证金的退还方式：

①投标人的投标保证金（含履约保证金）采用电汇方式退还至与投标人名称相一致的账号；

②保证金退还时，投标人应向河南省教育招标服务有限公司财务科提交退还保证金往来收据。

3.4.5未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。

3.4.6有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）投标人拒绝在开标会议记录上签字确认，经监督人员核实开标会议记录无误后，投标人仍拒绝签字确认的；

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按询价文件规定提交履约保证金；

（4）提供虚假材料谋取中标的；

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（6）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（7）向招标单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（8）由于投标人未能遵守询价文件的其它规定而致使招标工作失败或对招标工作产生极其不利的影响，包括但不限于投标人的恶意串谋、欺诈、威胁、贿赂等。

### 3.5资格审查资料

“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、税务登记证副本、机构代码证副本、资质证书、企业法人授权委托书、委托代理人身份证及合同原件等材料的复印件并加盖公章。开标时应带以上证件材料的原件参加审查。

### 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足询价文件实质性要求的基础上，可以提出比询价文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2投标文件应当对询价文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应采用死页分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4．投标

### 4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知河南省教育招标服务有限公司。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。河南省教育招标服务有限公司收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5．开标

### 5.1开标时间和地点

河南省教育招标服务有限公司在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

## 6．评标

### 6.1评标委员会

6.1.1评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的委托代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3评标过程的保密

凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件以及与确定中标人有关的资料信息，所有参加评标的人员(包括评标委员会成员、监督人员、工作人员)都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及定标过程中，除非根据评标委员会的要求，投标人不得主动与招标人和评标委员会的任何成员接触，不得有任何游说、贿赂等影响评标委员会成员公正和客观地进行评标的行为。投标人对招标人或评标委员会任何成员施加影响的任何企图和行为，都将导致其投标文件被废止、强制退出投标、取消中标资格。

### 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7．合同授予

### 7.1定标方式

询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出1-3名成交候选人，并出具评标报告，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者询价文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限未能提交的，或者中标候选人确有重大实质性问题，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，依次顺延。

### 7.2中标通知

中标结果将在发布公告的同一媒体上公布，公布五个工作日后在投标有效期内，由河南省教育招标服务有限公司以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

### 7.3交易服务费

在中标人领取中标通知书时，招标代理机构按中标价的2%向中标人收取中标服务费。

### 7.4履约保证金

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标须知前附表规定的金额向招标人提交履约保证金。

7.4.2中标人不能按投标人须知前附表第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7日内，根据询价文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，将被取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还履约保证金；给中标人造成损失的，招标人还应当赔偿损失。

## 8．重新招标和不再招标

### 8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的或有效投标人不足3个的。

### 8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9．纪律和监督

### 9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5质疑

9.5.1投标人认为询价文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向河南省教育招标服务有限公司、招标人提出书面质疑材料。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

9.5.2招标人和河南省教育招标服务有限公司应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复内容不得涉及商业秘密。

### 9.6 投诉

9.6.1质疑投标人对招标人或河南省教育招标服务有限公司的答复不满意的，或者未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级有关监督管理部门投诉。

9.6.2投标人投诉实行实名制，其投诉应当有具体的投诉事项及事实根据，不得进行虚假、恶意投诉。

9.6.3投标人投诉时，应当具备以下法定必备条件：

（1）投诉投标人应具备以下基本条件：

①投诉人是参与所投诉招标活动的投标人；

②提起投诉前已依法进行质疑；

③在投诉有效期限内提起投诉；

④属于本级监督部门管辖；

⑤同一投诉事项未经监督部门投诉处理。

（2）投标人投诉时，应当提交投诉书，投诉书应包括以下主要内容：

①投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等应齐全；

②具体的投诉事项及事实依据应清晰；

③质疑和质疑答复情况及相关证明材料应齐全；

④投诉事项应与质疑事项一致，应标注提起投诉的日期；

⑤投诉人为自然人的，是否由本人签字；

⑥投诉人为法人或者其他组织的，是否由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

## 10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：未响应该询价文件实质性要求的均为废标。

# 第三章  评标办法（询价）

- 评标原则

1、按照“公正、公平”的原则对待所有投标人；

2、坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。

3、验证：投标人在评标委员会决定验证时，提供合同原件或投标其他资料原件查验。现场未提供原件的或提供的不符合的，均视为未提供。

二、评标标准

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的。

- 在投标过程中，出现下列情况之一的，其投标按照无效投标处理：

1、未按照要求交纳投标保证金的；

2、未按照招标文件规定要求密封、签署、签章的；

3、不具备招标文件中规定资格要求的；

4、不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

5、投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

6、投标文件附有招标人不能接受的条件；

7、投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的；

8、商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；

- 在投标文件中，出现下列情形之一的， 其投标被拒绝：

1、交货、完工期不确切、不肯定的投标；

2、对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的；

3、投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的，对招标文件中所要求必须提交的商务和技术文件未按要求提供的或提供不完善的；

4、投标人低于成本价格竞标的。

- 中标标准：

1、在价格、服务等条件同等条件下，性能参数较优者优先中标；

2、对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑；

3、商务、技术能满足招标文件要求、投标价最低的投标人将作为中标人。

三、评标方法

说明：经评标委员会评议，如果所有询价供应商都不能满足招标文件中要求的  某项商务或技术条款的，则该项条款将不再做任何量化，视为所有询价供应商都满足。

（一）询价小组成员对所有询价供应商投标文件的商务和技术进行评审（商务、技术须全部满足招标文件要求，不能满足的按废标处理）。

# （二）采购人从询价小组提出的成交候选人中根据商务、技术满足招标文件要求、报价最低的确定成交供应商，并将结果公布在河南省政府采购网上。

# 第四章  合同条款及格式

## 1．通用合同条款

按国家建设部及国家工商总局制定的通用合同条款执行。

## 2．合同附件格式

按国家建设部及国家工商总局制定的合同附件格式签定。

## 3．专用合同条款

专用合同条款是合同通用条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。按合同通用条款号有下列各项调整：

### 3.1合同价款

3.1.1本工程以中标人的投标报价为中标价，中标价即为合同总价。

3.1.2合同总价采用固定单价承包，有条件调整的方式，并应附有工程量清单报价。当发生下列情况之一时，报经财政部门审核后，可以计算变更的工程造价，变更造价据实决算，执行投标时的优惠比率：

①设计变更单（或图纸会审记录）经发包人签证认可；

②发包人签证的工程变更。

### 3.2工程款支付

主材进场经甲方验收确认，支付至合同总价款的30%；竣工验收合格后支付至合同总价款的85%，审计结束后支付至合同总价款的95%。余款于质保期满后一次付清。

### 3.3工程质量

本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准。若本合同中约定的任何工程质量标准低于国家标准，则按国家标准执行；若合同中约定的任何工程质量标准高于国家标准，则按合同中约定的标准执行。如果达不到合格工程质量等级的，发包方有权拒绝接受交工，承包方应无偿返工，直至合格为止，并赔偿由此产生的全部损失。

### 3.4工期

本工程的要求工期见投标人须知前附表，合同工期为投标人在投标文件中承诺的投标工期。中标后承包人应采取一切措施予以保障。因不可抗力的因素造成工程停工，经合同双方确认，可以顺延工期，但不调整合同价款。因重大设计变更或发包人原因造成停工，经合同双方确认后，可顺延工期。因承包人原因造成停工，不得增加工期。基础施工遇到障碍物或古墓、文物等需要进行基础处理时，由承发包双方确定增加工期。

### 3.5工程验收

工程具备验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。发包人收到竣工验收报告后组织有关单位验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

### 3.6争议

承发包人双方由于或起因于合同或工程施工而发生任何争议时，无论是在工程施工中还是完工后，此类争议可以先通过友好协商解决或者要求合同管理及其他有关主管部门调解。不愿通过协商或调解不成的，均提请工程所在地仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，对双方均有约束力。

发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续并保护好已完工程：

a.单方违约导致合同已无法履行，双方协议停止施工；

b.不可抗力导致合同无法履行；

c.调解要求停止施工，且为双方接受；

d.仲裁要求停止施工。

### 3.7其它

承包人不得将所承包工程的任何部分分包。承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。承包人应对本工程施工制定出相应的安全措施，还要对职工进行安全教育，凡因违反安全措施而造成的罚款、人身伤亡事故或伤害他人事故，均由承包人负责。施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家有关规定，施工中因违反规定造成的损失和发生的费用由承包人负责。发包人必须明确保证不拖欠本工程工程款及保证措施。承包人必须明确保证不拖欠农民工工资及保证措施。在工程施工中的安全措施及意外伤害保险费用由承包人负责。

## 4．中标服务费

在中标人领取中标通知书时，招标代理机构按中标价的2%向中标人收取中标服务费。

协议书格式

- 第一部分  协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中民人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

三、合同工期

开工日期：    年  月  日

竣工日期：    年  月  日。

合同工期总日历天数：      天（成交人询价时所报的工期）

四、质量标准：     （成交人询价时所报的质量标准）

五、合同价款：       （成交人的询价优惠费率）

六、组成合同的文件：

1、本合同协议书；

2、成交通知书；

3、响应文件及其附件；

4、本合同通用条款；

5、标准、规范及有关技术文件

6、图纸

7、工程量清单

8、询价通知书、询价答疑

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：  年  月  日

合同订立地点：

本合同双方约定后生效。

发  包  人：（公章）             承  包  人：（公章）

住  所：                        住  所：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电  话：                        电  话：

传  真：                        传  真：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                        账  号：

邮政编码：                      邮政编码：

- 第二部分   通用条款（略）

1  合同文件

1.1  合同文件的优先顺序：

（1）成交通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

1.2  合同生效的条件：双方签字、盖章后生效

1.3  图纸和承包人文件：

发包人提供图纸的期限、数量：开工1周前

2  开工和竣工

承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：1000元/天，限额为结算价的10%

3  工程质量

工程质量要求

因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，承包人应无偿返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担。工程质量达不到要求标准违约金最高限额为结算价款的10% 。

4  合同价款及价格调整

本合同价款采用  固定单价合同    方式确定。

(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：无

风险费用的计算方法：    已包含在单价报价中

风险范围以外合同价款调整方法：  在施工过程中，按实计量承包人的工程量，据此确定应付工程款及最终工程款。由于设计变更或甲方签证引起工程量增减，调整方法为：工程量清单价格中有相应单价的，应执行原有的综合单价（即投标时的综合单价）；工程量清单价格中无相应单价的，应执行相近的综合单价；无相近单价的，由承包人提出相应单价，经发包人和监理工程师认可后作为结算的依据。

(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法:    /

(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：      /

双方约定合同价款的其他调整因素：      /

5  计量与支付

5.1 工程款

主材进场经甲方验收确认，支付至合同总价款的30%；竣工验收合格后支付至合同总价款的85%，审计结束后支付至合同总价款的95%。余款于质保期满后一次付清。

5.2 质量保证金

质量保证金的金额或比例：见5.1

5.3 竣工

竣工付款申请单的内容：竣工结算总价、已支付的工程款，应扣的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。所有结算工程量必须有隐蔽工程纪录、验槽纪录、回填纪录等相关合格书面纪录、合同外工程签证单。

6  竣工验收

6.1  竣工验收申请报告

竣工资料份数：四份

6.2  验收

实际竣工日期：竣工验收合格日

6.3 竣工清场

竣工清场：承包人组织和承担相费用

6.4  施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：缺陷责任期满后全部撤离，延后撤离造成发包人的增加的费用，应由承包人承担。

7  缺陷责任与保修责任

保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：保修期限为二年，其他按国家现行法律和标准执行。如因质量问题引起的维修，质保期顺延。

# 第五章  项目工程内容及要求

一、一般规定

除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

合同中约定的任何承包方应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致的指示，承包方应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对乙方工作的最起码要求，而执行更高的标准。

二、依据设计施工图纸和技术文件要求，本项目的材料，设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省市行业的一切有关法规、规范的要求。

工程名称：南区南苑餐厅大门更换不锈钢地弹门项目    标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 旧门拆除 |  | m2 | 100 |  |  |  |
| 2 |  | 金属(塑钢）门 | 1.门名称:高级不锈钢地弹门 2.门框:不锈钢厚2mm 3.玻璃品种:普通钢化玻璃8mm 4.其他:地弹簧安装 | m2 | 100 |  |  |  |
| 3 |  | 成品地弹门安装全玻双扇 |  | m2 | 100 |  |  |  |
| 4 |  | 安装不锈钢管拉手 |  | 副 | 24 |  |  |  |
| 5 |  | 地弹簧安装 |  | 套 | 24 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 技术标准和要求

技术要求：

（1) 、拆除旧门。

（2）、不锈钢玻璃门安装前应先将地面上的地弹簧和门扇顶面横梁上的定位销安装固定完毕，两者必须同一装轴线，安装是应吊垂线检查，做到准确无误，地弹簧转轴与定位销为同一中心线。工艺流程：活动玻璃门扇安装划线→确定门窗高度→固定门窗上下横档→门窗固定→安装拉手。

①划线：在玻璃门扇的上下金属横档内划线，按线固定转动销的销孔板和地弹簧的转动轴连接板。具体操作可参照地弹簧产品说明书。

②确定门扇高度：玻璃门扇的高度尺寸，在裁割玻璃板是应注意包括插入上下横档的安装部分。一般情况下，玻璃高度尺寸应小于测量尺寸5mm左右，以便于安装时进行定位调节。把上、下横档分别装在厚玻璃门扇上下两端，并进行门扇高度的测量。如果门扇高度不足，即其上下边距门横框及地面的缝隙超过规定值，可在上下横档内加垫胶合板条进行调节。如果门扇高度超过安装尺寸，只能由专业玻璃工将门扇多余部分裁去。

③固定上下横档：门扇高度确定后，即可固定上下横档，在玻璃与金属横档内的两侧空隙处，由两边同时插入小木条，轻敲稳实，然后在小木条，门扇玻璃及横档之间形成的缝隙中注入玻璃胶。

④门扇固定：进行门扇定位安装。先将门框横梁上的定位销本身的调节螺钉调出横梁平面1-2mm，再将玻璃门扇竖起来，把门扇下横档内的转动销连接件的孔位对准地弹簧的转动销轴，并转动门扇将孔位套入销轴上。然后把门扇转动90度使之与门框横梁成直角，把门扇上横档中的转动连接件的孔对准门框横梁上的定位销，将定位销插入孔内15mm左右（调动定位销上的调节螺钉）。

⑤安装拉手：门扇上的拉手孔洞，一般是事先订购时就加工好的，拉手连接部分插入孔洞时不能很紧，应有松动。安装前在拉手插入玻璃的部分涂少许玻璃胶；若插入过送，可在插入部分裹上软质胶带。拉手组装时，其根部与玻璃帖紧后再拧紧固定螺钉

⑥密封胶处理。

⑦最后完工清扫。

（3）、成品保护：玻璃门安装时，应轻拿轻放，严禁相互碰撞。避免扳手、钳子等工具碰坏玻璃门。安装好的玻璃门应避免硬物碰撞，避免硬物擦划，保持清洁无污染。玻璃门的材料进场后，应在室内竖直靠墙排放，并靠放稳当。安装好的玻璃门或拉手上，严禁悬挂重物。

4、材料要求：

（1）主材由甲方选定或确认。

（2）主材不锈钢板厚度不小于2mm，采用普通钢化玻璃，厚度不小于8mm,等等。

# 第六章  投标文件格式

中原工学院南区南苑餐厅大门更换不锈钢地弹门项目

投 标 文 件

招标编号：豫财询价-2017-

投  标  人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年    月    日

目  录

一、投标函

二、投标文件汇总表

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、投标保证金

六、反商业贿赂承诺书；

七、工程预算书

八、施工组织设计

九、项目管理机构；

十、资格审查资料

十一、服务承诺

十二、其他材料。

一、投标函

（招标人名称）:

1．我方己仔细研究了                     （项目名称）询价文件的全部内容，愿意执行以下报价：

(1)我方以人民币（大写）                    （￥         元）作为投标总报价。

(2)工期：        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到         ，项目负责人          。

2．我方承诺在投标有效期     天内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照询价文件规定向你方递交履约保证金。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．如果我方中标，不更换项目负责人及项目管理机构主要人员。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

电话：

年    月    日

二、投标文件汇总表

| 投标包段 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 大写 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小写 |  |  |  |  |  |  |
| 投标工期 |  |  |  | 投标质量 |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  |  |  | 资质 级别 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月    日

三、法定代表人身份证明

投标人名称：

地址：

姓名：           性别：        年龄：     职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

附：法定代表人身份证复印件

年    月     日

四、授权委托书

本人      （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

委托代理人：                      （签字）

附：授权代理人身份证复印件

年    月    日

五、投标保证金

（附投标保证金缴纳凭证）

六、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                      招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（盖单位章）：

年    月    日

七、工程预算书

八、施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按询价文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

九、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 联系电话 |  |

十、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.提供（营业执照、税务登记证、组织机构代码证、）副本加盖公章的复印件。

2.提供经审计的财务状况报告或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。提供加盖公章的复印件。

3.近期依法缴纳税收证明（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）复印件。

4.近期依法缴纳社会保障资金的证明（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）复印件。

5.具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。

6.提供供应商自己承诺的参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及无行贿犯罪查询证明材料。

十一、服务承诺

十二、其他材料